**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**АДМИНИСТРАЦИИ ПРИАЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

станица Приазовская

 ПРОЕКТ

**Об утверждении муниципальной программы "Комплексное и устойчивое развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства" на 2021-2023 годы"**

 В соответствии с постановлением администрации Приморско-Ахтарского Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 28 июля 2014 года № 102 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района", постановлением администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 11 августа 2020 года № 118 "Об утверждении Перечня муниципальных программ Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на 2021 год", Уставом Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:

 1. Утвердить муниципальную программу "Комплексное и устойчивое развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства" на 2021-2023 годы" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района Г.В.Проститова

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ |
|  | УТВЕРЖДЕНА |
|  | постановлением администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского районаот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_\_\_\_ |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное и устойчивое развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства» на 2021-2023 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Комплексное и устойчивое развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства» на 2021-2023 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района |
| Координаторы подпрограммы | не предусмотрены  |
| Участники муниципальной программы | администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района |
| Подпрограммы муниципальной программы  | не предусмотрены  |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены  |
| Цели муниципальной программы | повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;улучшение содержания автомобильных дорог местного значения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;безопасность дорожного движения |
| Задачи муниципальной программы | строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, включая проектно-изыскательские работы;выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного значения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;повышение безопасности дорожного движения |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы   | строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, включая проектно-изыскательские работы;содержание автомобильных дорог местного значения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;обеспечение безопасности дорожного движения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы  | 2021-2023 годы, этапы не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет 11057,8 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета поселения (дорожный фонд) – 5025,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета в сумме 6032,6 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год – 4564,8 тыс. рублей, из них:за счет средств местного бюджета 1558,4 тыс. рублей,за счет средств краевого бюджета 3006,4 тыс. рублей; 2022 год – 4633,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 1607,3 тыс. рублей,за счет средств краевого бюджета 3026,2 тыс. рублей; 2023 год – 1859,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета, 1859,5 тыс. рублей.  |

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития**

**соответствующей сферы реализации муниципальной программы**

Ни один из существующих видов транспорта, не заменит самый массовый и доступный - автомобильный транспорт. Ускорение автомобилизации страны и увеличение в составе транспортного потока доли тяжелых грузовых автомобилей пока не привело к соответствующему росту объемов строительства, реконструкции и ремонта автодорожной сети.

Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети поселения и отсутствие возможности финансировать даже в минимально допустимом объеме дорожные работы на автомобильных дорогах местного значения является сдерживающим фактором развития поселения и требует оказания финансовой помощи из средств краевого бюджета. В связи с этим важнейшим событием для дорожной отрасли стало воссоздание муниципальных дорожных фондов, которые аккумулируя целевые средства, направляемые на содержание и развитие дорог, позволяют обеспечить дорожное хозяйство надежным источником финансирования.

Мероприятия, предусмотренные направлением по дорожному хозяйству, способствуют достижению надлежащего транспортно-эксплуатационное состояния и устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения, что является гарантией социально-экономического развития, улучшает доступ населения к объектам социальной инфраструктуры, позволяет добиться конечной цели - повышения стандартов качества жизни.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом (далее - аварийность), в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

 Основное негативное влияние на уровень аварийности оказывают недобросовестные водители транспортных средств, а также плохое состояние дорожного комплекса (недостаточное освещение улично-дорожной сети, несоответствие состояния дорожного покрытия установленным нормативам).

 Наиболее распространенными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) являются пренебрежительное отношение водителей к нормам и правилам, действующим в сфере дорожного движения, отсутствие должных навыков вождения, неумение адекватно реагировать на сложившуюся дорожную обстановку. Причиной аварийности на дорогах Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района является также возрастающая мобильность населения, увеличение перевозок личным транспортом, нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

 Следствием такого положения является ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, расхода топлива, а также рост количества ДТП.

 Таким образом, необходимость разработки и реализации Мероприятия обусловлена социально-экономической остротой проблемы обеспечения безопасности дорожного движения и носящей межведомственный характер проблемы.

 Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП.

В новых условиях модернизации и развития инновационной экономики муниципальная программа должна стать эффективным инструментом, обеспечивающим развитие инвестиционной привлекательности Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения; создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, правовое воспитание участников дорожного движения, культуры их поведения; совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества. Проблема аварийности на транспорте (далее - аварийность) приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, и низкой дисциплиной участников дорожного движения.

**2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки**

**и этапы реализации муниципальной программы**

 Цели Программы:

 повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

 улучшение содержания автомобильных дорог местного значения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

 безопасность дорожного движения.

Задачи Программы:

 строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, включая проектно-изыскательские работы;

 выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного значения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

 повышение безопасности дорожного движения.

Срок реализации муниципальной программы – 2021-2023 годы.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной программы приводятся в табличной форме согласно приложению № 1 к настоящей программе.

1. **Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы**

Наименование мероприятий, подлежащих выполнению, объемы и источники финансирования, непосредственные результаты реализации мероприятий муниципальной программы приведены в табличном материале согласно приложению № 2.

**4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Общий объем финансового обеспечения составляет: - 11057,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

|  |
| --- |
| тыс. рублей |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финанси-рования, всего | в том числе: | Получатели бюджетных средств |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения**  | **Итого** | **7026,3** | **3840,8** | **3185,5** | **0,0** | **администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района** |
| бюджетпоселения | 993,7 | 834,4 | 159,3 | 0,0 |
| краевой бюджет | 6032,6 | 3006,4 | 3026,2 | 0,0 |
| 1.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Дружбы от трассы Тимашевск-город Приморско-Ахтарск (ПК0+00) до ул. Садовая (ПК6+29,5) в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района | всего | 3840,8 | 3840,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджетпоселения | 834,4 | 834,4 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 3006,4 | 3006,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская от ул. Театральная (ПК0+00) до ул. Западная (ПК9+0,0) в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района | ВСЕГО | 3185,5 | 0,0 | 3185,5 | 0,0 |  |
| Бюджет поселения | 159,3 | 0,0 | 159,3 |  0,0 |
| Краевой бюджет | 3026,2 | 0,0 | 3026,2 |  0,0 |
| **2.** | **Работы по содержанию автомобильных дорог поселения**  | **ВСЕГО** | **3413,7** | **624,0** | **1230,2** | **1559,5** |  |
| Бюджет поселения | 3413,7 | 624,0 | 1230,2 |  1559,5 |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | Обслуживание систем контроля и управления линиями электроосвещения, замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов электроосвещения, плата за расход электроэнергии на освещение  | ВСЕГО | 1510,0 | 370,0 | 470,0 | 670,0 |  |
| Бюджет поселения | 1510,0 | 370,0 | 470,0 | 670,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке, очистка их от мусора и посторонних предметов | ВСЕГО | 210,6 | 70,2 | 70,2 | 70,2 |  |
| Бюджет поселения | 210,6 | 70,2 | 70,2 | 70,2 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов; профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 300  на 1 километр | ВСЕГО | 1023,1 | 93,8 | 400,0 | 529,3 |  |
| Бюджет поселения | 1023,1 | 93,8 | 400,0 | 529,3 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |
| 2.4 | уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя, защита лесопосадок от пожаров, борьба с вредителями и болезнями растений, подсадка деревьев и кустарников;скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев и кустарника с уборкой и утилизацией порубочных остатков; ликвидация нежелательной растительности химическим способом. | ВСЕГО | 670,0 | 90,0 | 290,0 | 290,0 |  |
| Бюджет поселения | 670,0 | 90,0 | 290,0 | 290,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |
| **3.** | **Обеспечение безопасности дорожного движения** | **Всего** | **617,8** | **100,0** | **217,8** | **300,0** |  |
| бюджетпоселения | 617,8 | 100,0 | 217,8 | 300,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Приобретение и установка дорожных знаков | Всего | 617,8 | 100,0 | 217,8 | 300,0 |  |
|  |  | бюджетпоселения | 617,8 | 100,0 | 217,8 | 300,0 |  |
|  |  | **Всего, в том числе:** | **11057,8** | **4564,8** | **4633,5** | **1859,5** |  |
|  |  | **бюджет поселения** | **5025,2** | **1558,4** | **1607,3** | **1859,5** |  |
|  |  | **краевой бюджет** | **6032,6** | **3006,4** | **3026,2** | **0,0** |  |

 В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета поселения.

**5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, изложенной в приложении № 7 к постановлению администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 28 июля 2014 года № 102 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района».

**6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль**

**за ее выполнением**

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы.

В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы ее координатор представляет в администрацию Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (далее – администрация) план реализации муниципальной программы в течение 3 рабочих дней после их утверждения.

В случае принятия координатором муниципальной программы решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы он уведомляет об этом администрация в течение 3 рабочих дней после их корректировки.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в администрацию доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Реализацию мероприятий Программы осуществляют администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

Для обеспечения мониторинга и анализа мероприятий Программы администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел по финансово-экономической работе и бюджету администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района заполненные отчетные формы мониторинга реализации Программы согласно приложению № 3 к Программе и не позднее 1 декабря текущего финансового года, представляет согласованный с участниками Программы план реализации Программы на очередной год по форме согласно приложению № 4.

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

проекта постановления администрации Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_\_\_\_

«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства» на 2021-2023 годы»

Проект составлен и внесен:

специалист 1-ой категории

администрации Приазовского сельского

поселения А.Н.Степаненко

Проект согласован:

Ведущий специалист

администрации

Приазовского сельского поселения Е.Н. Чистякова

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к муниципальной программе "Комплексное и устойчивое развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства |

**ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Комплексное и устойчивое развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства» на 2021-2023 годы

| №п/п | Наименование целевогопоказателя | Единицаизмерения | Статус\* | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | …. | N год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства» |
|  | Цель: повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, улучшение содержания автомобильных дорог местного значения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, безопасность дорожного движения |
|  | Задача: строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, включая проектно-изыскательские работы, выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного значения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, повышение безопасности дорожного движения |
| 1.1 | Целевой показатель: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. |  | 0,6295 | 0,9 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Целевой показатель: работы по содержанию автомобильных дорог поселения | Тыс. рублей |  | 624,0 | 1230,2 | 1559,5 |  |  |
| 1.3 | Целевой показатель: обеспечение безопасности дорожного движения (дорожные знаки) | Шт. |  | 20 | 40 | 60 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие №1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
|  | Цель: Формирование улично-дорожной сети местного значения, соответствующей потребностям населения и экономики Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района |
|  | Задача: Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети Приазовского сельского Приморско-Ахтарского района; повышение транспортно-эксплуатационного состояния Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района |
| 2.1 | Целевой показатель: количество отремонтированных километров по ул. Дружбы от трассы Тимашевск-город Приморско-Ахтарск (ПК0+00) до ул. Садовая (ПК6+29,5) в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района | км. |  | 0,6295 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2 | Целевой показатель: количество отремонтированных километров по ул. Первомайская от ул. Театральная (ПК0+00) до ул. Западная (ПК9+0,0) в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района | км. |  | 0,0 | 0,9 | 0,0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие № 2 «Работы по содержанию автомобильных дорог поселения**»**  |
|  | Цель: Улучшение содержания автомобильных дорог местного значения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района |
|  | Задача: выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного значения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  |
| 3.1 | Целевой показатель: Обслуживание систем контроля и управления линиями электроосвещения, замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов электроосвещения, плата за расход электроэнергии на освещение | тыс. рублей |  | 370,0 | 470,0 | 670,0 |  |  |
| 3.2 | Целевой показатель: поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке, очистка их от мусора и посторонних предметов | тыс. рублей |  | 70,2 | 70,2 | 70,2 |  |  |
| 3.3 | Целевой показатель: восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов; профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 300  на 1 километр | тыс. рублей |  | 93,8 | 400,0 | 529,3 |  |  |
| 3.4 | Целевой показатель: уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя, защита лесопосадок от пожаров, борьба с вредителями и болезнями растений, подсадка деревьев и кустарников;скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев и кустарника с уборкой и утилизацией порубочных остатков; ликвидация нежелательной растительности химическим способом. | тыс. рублей |  | 90,0 | 290,0 | 290,0 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие № 3 «Безопасность дорожного движения» |
|  | Цель: Обеспечение безопасности дорожного движения |
|  | Задача: повышение безопасности дорожного движения |
| 4.1 | Целевой показатель, количество приобретенных и установленных знаков | Шт. |  | 20 | 40 | 60 |  |  |

Специалист 1-ой категории администрации

Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района А.Н.Степаненко

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2к муниципальной программе "Комплексное и устойчивое развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства |

 ***ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ***

 ***«***Комплексное и устойчивое развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства» на 2021-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования, всего(тыс. рублей) | В том числе по годам | Непосред-ственныйрезультат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |
| 1 год реали-зации | 2 год реали-зации | 3 год реали-зации | N год реали-зации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  1. | Основноемероприятие № 1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего | 7026,3 | 3840,8 | 3185,5 | 0,0 |  | Капитальный ремонт ул. Дружбы от трассы Тимашевск-город Приморско-Ахтарск (ПК0+00) до ул. Садовая (ПК6+29,5) в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района Ремонт ул. Первомайская от ул. Театральная (ПК0+00) до ул. Западная (ПК9+0,0) в Приазовском сельском поселении Приморско-Ахтарского района Ремонт ул. Ленина от ПК0+00 (ул. Красная) до ПК3+20,9 в ст-це Приазовской |  |
| местный бюджет | 993,7 | 834,4 | 159,3 | 0,0 |  |  |  |
| краевой бюджет | 6032,6 | 3006,4 | 3026,2 | 0,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие № 2 «Работы по содержанию автомобильных дорог поселения» | Всего | 3413,7 | 624,0 | 1230,2 | 1559,5 |  | замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей и других элементов электроосвещения, плата за расход электроэнергии на освещениеподдержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке, очистка их от мусора и посторонних предметоввосстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов; профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 300  на 1 километруход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя, защита лесопосадок от пожаров, борьба с вредителями и болезнями растений, подсадка деревьев и кустарников;скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев и кустарника с уборкой и утилизацией порубочных остатков; ликвидация нежелательной растительности химическим способом. |  |
| местный бюджет | 3413,7 | 624,0 | 1230,2 |  1559,5 |  |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Основное мероприятие № 3«Безопасность дорожного движения» | всего | 617,8 | 100,0 | 217,8 | 300,0 |  | Приобретение и установка дорожных знаков  |  |
| местный бюджет | 617,8 | 100,0 | 217,8 | 300,0 |  |  |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Итого | всего | **11057,8** | **4564,8** | **4633,5** | **1859,5** |  |  |  |
| местный бюджет | **5025,2** | **1558,4** | **1607,3** | **1859,5** |  |  |  |
| краевой бюджет | **6032,6** | **3006,4** | **3026,2** | **0,0** |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

Специалист 1-ой категории администрации

Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района А.Н.Степаненко

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к муниципальной программе «Комплексное и устойчивое развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства» |

|  |
| --- |
| **МОНИТОРИНГ**реализации муниципальной программы **«**Комплексное и устойчивое развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства» за \_\_\_\_\_ квартал \_\_\_\_\_\_\_\_ года |
| №п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный за реализацию мероприятия [**1**](file:///F%3A%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202018-2020%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.doc#sub_333#sub_333) | Непосредственный результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации **2** | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. [**2**](file:///F%3A%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202018-2020%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.doc#sub_444#sub_444) | Примечание **3** |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

Специалист 1-ой категории администрации

Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района А.Н.Степаненко

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4к муниципальной программе «Комплексное и устойчивое развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства» |

|  |
| --- |
| ПЛАНреализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства» |
|  |
|  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Статус  | Ответственный за реализацию мероприятия, контрольное событие  | Срок наступления контрольного события (дата)  | Код бюджетной классификации  | Объем ресурсного обеспечения, тыс.руб.  |
| очередной год |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Специалист 1-ой категории администрации

Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района А.Н.Степаненко